# Acta de Reunión – IS2

|  |
| --- |
| **Fecha:** |
| **11/02/2018** |
| Grupo: |
| 3 |
| Participantes (nombre y firma): |
| * Alfonso Ricardo Carranza Quino * Jaime Rodrigo Koga Jo * Carlos Antonio Martinez Velez * Cynthia Vanessa Ospina Campos * Humberto Giancarlo Rojas Villar * Jesús Ernesto Zevallos Reyna |
| Notas del avance de la semana |
| Se verificaron las actividades a realizar en el sprint backlog  Se coordinó las partes a desarrollar por cada miembro del grupo  Se analizó el avance actual de la aplicación  Se unió el login, la trivia y la polla.  Se avanzo la documentación  Se hizo el diagrama de despliegue |
| Problemas |
| Errores al momento de loguearse a la aplicación.  No se lograba la conexión a la base de datos en el juego de la polla.  Rodrigo se enfermó el fin de semana. |
| Acuerdos para la siguiente semana |
| Comprobar los requerimientos del último entregable  Creación de un segundo componente externo de servicios  Comunicación entre los componentes mediante API REST  Finalizar la aplicación con la documentación respectiva |
| Firma |
|  |